**회 의 록**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 팀명 | DHCP Management | 차수 | 8 차 |
| 일 시 | 2009 년 02 월 25 일 수요일 15시 00분 – 17시 00분 ( 2시간 ) | | |
| 장 소 | 과학관 110호 | | |
| 참석자 | 이진욱 최상우 장민우 정서연 | | |
| 불참자 | 김영완(병원) | | |
| 안 건 | DHCP Agent 개발 관련 일정 및 제안서 토의 | | |
| 회의내용 | ***IPAMS 향후 계획 일정***   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | 3월 | 4월 | 5월 | | 1주차 | Relay Agent | IP Schedule | DDNS | | 2주차 | Starve | | 3주차 | Server | DDNS | Debugging | | 4주차 | IP Schedule | 중간고사 기간 | 논문 및 정리 |   ***제안서에 대한 토의***   1. IPAMS 소개( 목적, 배경) 2. 사용시 이점, 사용하는 근거 ( 타 프로그램과 비교 시 장단점) 3. 현 개발 정도 (프로그램 이력, 프로젝트 일정) 4. 추가 구현 기능 설명(장점, 일정과 함께 기능 상세 설명,책임자 정보 첨부) 5. 개발 효과(참조) 6. 개발 일정   ***세미나***   1. 개요 ( 왜 필요한가? – 장점) 2. 흐름을 간략히 설명 3. 상세 설명( 내부 logic, DB구성까지 추가 되어야 할 프로토콜) 4. 일정 | | |
| 결과물 | **제안서** : 3월 7일 제출  **DHCP Management 초기 설계도** : 3월 7일 프로젝트 제안 및 설계 발표 | | |

**교수님과의 팀 미팅 회의록**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 팀명 | DHCP Management | 차수 | 9차 |
| 일 시 | 2009 년 03 월 13 일 목요일 오후 4시 00분 – 5시 40분 ( 1시간40분 ) | | |
| 장 소 | 과학관 2층 223호 대학원 세미나실 | | |
| 참석자 | 이진욱, 최상우, 장민우, 정서연 | | |
| 불참자 | 김영완(병원) | | |
| 안 건 | DHCP Relay Agent 개발 관련 Risk Management | | |
| 회의내용 | 발표 : DHCP Relay Agent 개발 진행 상황  발표자 : 이진욱  첨부물 : DHCP Relay Agent 개발 진행 프리젠테이션  내용 :  ○ DHCP Management Packet Structure  · Packet 수정 사항  ○ Relay Agent Web Interface  · DHCP Management interface수정  · Relay Agent Interface 추가사항  ○ Relay Agent Risk Management  · Host Lease관련 Ping test모듈 추가  · Relay Agent 네트워크 모델 디자인  ○ Planning  · 일정 변경사항  질문 및 지적사항 (다음 회의록에 지적사항에 대한 검토 및 반영내용이 반영되어야 함)  ○ DHCP IP Allocation 가능 Interface 조사  ○ 각 OP별 Packet 분산 | | |
| 결과물 | ○ DHCP Management Relay 네트워크 모델 Test 진행  ○ Agent – Server 간 Packet Structure 변경 진행중 | | |